PLAN DE PRUEBAS

Automatización de Consulta Judicial y Envío de Documentos

Bot B01 — Rocketbot Community Edition  |  TCC / DIA

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Documento | Plan de Pruebas — Consulta Judicial y Envío de Documentos |
| Código | 001 |
| Versión | v1.0 |
| Fecha de Creación | 12/05/2026 |
| Proceso Automatizado | Consulta Judicial y Envío de Documentos (Bot B01) |
| Herramienta RPA | Rocketbot Studio |
| Autor | Jonathan A. Rincón Ruiz — Analista y Arquitecto RPA |
| Organización | TCC — Tecnología, Consultoría y Capacitación |
| Departamento | Desarrollo Integral de Aplicaciones (DIA) |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Solo para uso interno |

# Historia del Documento

| Fecha | Versión | Rol | Nombre | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-05-2026 | 1.0 | Analista y Arquitecto RPA | Jonathan A. Rincón Ruiz | Documento creado v1.0 |

# Flujo de Aprobación del Documento

Las personas indicadas en la siguiente tabla deben revisar, validar y firmar el presente documento antes de su entrada en vigor.

| Ver. | Rol | Nombre | Organización | Firma y Fecha | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Product Owner / Evaluador Técnico | Jairo Humberto Rey Castro | TCC (DIA) |  | Aprobación funcional |
| 1.0 | Analista y Arquitecto RPA | Jonathan A. Rincón Ruiz | TCC (DIA) |  | Autor del documento |

Firmas de Aprobación

| Product Owner / Evaluador Técnico Nombre: ____________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ____________________________ | Analista y Arquitecto RPA Nombre: ____________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ____________________________ |
| --- | --- |

# I. Introducción

## I.1 Objeto del Documento

El presente Plan de Pruebas (Test Plan) establece la estrategia, el alcance, los criterios de aceptación y los casos de prueba requeridos para validar la correcta implementación del Bot Consulta Judicial y Envío de Documentos, desarrollado en Rocketbot Studio para el Departamento de Desarrollo Integral de Aplicaciones (DIA) de TCC — Tecnología, Consultoría y Capacitación.

El documento sirve como guía de referencia para los equipos de QA, desarrollo y el evaluador técnico, garantizando que el proceso automatizado cumpla los criterios funcionales, técnicos y de calidad definidos en el PDD v1.0 y en la Prueba Técnica antes de su paso a producción.

## I.2 Objetivos del Plan de Pruebas

- Verificar que el Bot detecta y extrae correctamente el nombre de la persona desde el cuerpo del correo electrónico entrante.

- Validar la navegación automática al portal de la Rama Judicial y la configuración correcta de los filtros de búsqueda.

- Confirmar la identificación precisa y el clic sobre el número de radicación del 6° resultado de la lista.

- Comprobar la descarga del documento .doc y su renombrado con la convención establecida.

- Verificar el envío del correo electrónico de salida con el documento adjunto, asunto y cuerpo parametrizados.

- Validar el comportamiento del bot ante todas las excepciones de negocio y errores de sistema documentados en el PDD.

- Confirmar que el logging estructurado (niveles [INFO], [WARN], [ERROR]) y el Correlation ID se generan correctamente en cada ejecución.

## I.3 Documentos de Referencia

| # | Documento | Código / Versión | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Process Design Document — Consulta Judicial | PDD v1.0 | PDD_Consulta_Judicial.docx |
| 2 | Documento de Evaluación de Proceso (PAD) | PAD v1.0 | Documento_de_Evaluación_de_Proceso.docx |
| 3 | Prueba Técnica RPA — TCC DIA | Parametrizador-RPA-Test.pdf | Parametrizador-RPA-Test.pdf |

## I.4 Contactos Clave

| Rol | Nombre | Email | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluador Técnico / Process Owner | Jairo Humberto Rey Castro | jhrey@tcc.com.co | +57 315 667 5317 |
| Analista y Arquitecto RPA | Jonathan A. Rincón Ruiz | Jonathanandres080@gmail.com | +57 322 74 54 313 |

# II. Alcance del Plan de Pruebas

## II.1 En Alcance

- Leer los correos no leídos, extraer el nombre natural del cuerpo del correo

- Realizar web scraping en la página Consulta de Procesos por Nombre o Razón Social- Consejo Superior de la Judicatura

- Identificar el 6 registro, y seleccionarlo para descargar el documento

- Enviar el documento descargado por correo

- Excepciones de negocio documentadas nombre inválido, menos de 6 resultados y descarga en el documento doc deficiente

- Errores de sistema documentados: Timeout Rama Judicial, fallo IMAP/SMTP, descarga corrupta/0 KB.

- Logging estructurado y generación del Correlation ID (corrElationId).

- Registro e actualización de los estados en la base de datos

- No tener valores hardcoded en variables, manejar Credential Manager y Base de datos

- Esperas inteligentes (WaitForElement) sin uso de sleep fijo.

- Nomenclatura de variables (camelCase con prefijos tipados) y estructura de carpetas (/data, /temp, /logs, /screenshots).

## II.2 Fuera de Alcance

- Lectura o modificación del contenido interno del archivo .doc descargado.

- Procesamiento de correos de temática distinta a la consulta judicial.

- Resolución de CAPTCHA en el portal de la Rama Judicial.

- Pruebas de carga o rendimiento (volumetría > 30 consultas/día).

- Pruebas de seguridad (Penetration Testing) sobre el portal externo.

## II.3 Ambiente de Pruebas

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Herramienta RPA | Rocketbot Studio |
| Sistema Operativo | Windows 10 / 11 (64 bits) |
| Navegador | Google Chrome (versión > 120) + Chromedriver homologado |
| Correo Electrónico | Gmail con acceso IMAP/SMTP habilitado (cuenta de prueba del candidato) |
| URL de Prueba | https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial |
| Credenciales | Almacenadas en Credential Manager de Windows y en base de datos |
| Carpetas locales | /data, /temp, /logs, /screenshots |
| Datos de Prueba | nombres reales de personas naturales con ≥ 6 registros en Rama Judicial |

# IV. Estrategia de Pruebas

## IV.1 Tipos de Prueba

| Tipo | Descripción | Herramienta | Obligatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional — Camino Feliz | Verificación del flujo completo con datos válidos de extremo a extremo. | Rocketbot Studio | SÍ |
| Funcional — Excepciones | Validación del comportamiento antes excepciones | Rocketbot Studio | SÍ |
| Regresión | Re-ejecución de casos críticos tras corrección de defectos. | Rocketbot Studio | SÍ |
| Verificación de Logs | Revisión manual del archivo log_transaccional_Fecha.txt para confirmar estructura y niveles. | Editor de texto | SÍ |
| Verificación de Seguridad | Inspección de código para detectar secretos o valores quemados | Revisión manual | SÍ |
| Exploratoria | Ejecución libre para detectar defectos no contemplados en los TC formales. | Manual | OPCIONAL |

## IV.2 Datos de Prueba Requeridos

| ID | Escenario | Datos de Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-01 | Nombre válido con ≥ 6 resultados | Correo con: 'Oscar Martinez Davila' (u otro nombre con ≥ 6 registros en Rama Judicial) | Happy Path completo |
| DP-02 | Correo sin nombre (BRE-01) | Cuerpo de correo con texto libre sin nombre identificable mediante RegEx | Excepción de notificar sobre la novedad |
| DP-03 | Nombre con < 6 resultados | Correo con nombre de persona que arroje 0–5 resultados en el portal judicial | Notificación informando sobre la excepcion |
| DP-04 | Portal no disponible (Error de Sistema) | Simulación: URL incorrecta o sin conexión a internet durante la ejecución | Reintento x3, luego excepción del sistema, registro en el Log |

# V. Casos de Prueba

## V.1 Happy Path — Flujo Principal

TC-001: Recepción y Extracción de Nombre desde Correo

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-001 |
| Módulo / Fase | Fase 1 — Disparador: Lectura de correo y extracción de nombre |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Precondiciones | Bandeja de entrada con correo DP-01 sin leer. IMAP configurado en Credential Manager. |
| Pasos de Ejecución | 1. Ejecutar el bot B01. 2. El bot se conecta a la bandeja de entrada vía IMAP. 3. Lee el primer correo no leído. 4. Aplica la expresión RegEx para extraer el nombre del cuerpo. 5. Almacena el valor en strNombreConsultar. |
| Resultado Esperado | strNombreConsultar = 'Oscar Martinez Davila' (o el nombre del DP-01). Log registra [INFO] 'Nombre extraído correctamente: {nombre}' con corrElationId. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-002: Navegación al Portal de la Rama Judicial y Configuración de Filtros

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-002 |
| Módulo / Fase | Fase 2 — Navegación Web: Apertura del navegador y configuración de formulario |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Precondiciones | TC-001 PASS. strNombreConsultar con valor válido. Chrome + Chromedriver instalados. |
| Pasos de Ejecución | 1. Bot abre Chrome y navega a la URL de la Rama Judicial. 2. Espera (WaitForElement) a que cargue el formulario. 3. Selecciona 'Todos los Procesos'. 4. Marca 'Persona Natural'. 5. Ingresa strNombreConsultar en el campo de búsqueda. 6. Hace clic en 'CONSULTAR'. |
| Resultado Esperado | La página de resultados carga mostrando al menos una fila. Filtros correctamente seteados. Log registra [INFO] 'Consulta ejecutada para: {nombre}'. No se usa sleep fijo. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-003: Identificación y Clic sobre el 6° Resultado

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-003 |
| Módulo / Fase | Fase 3 — Extracción de Resultado: Selección dinámica del 6° registro |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Precondiciones | TC-002 PASS. Tabla de resultados cargada con ≥ 6 filas. |
| Pasos de Ejecución | 1. Bot cuenta dinámicamente las filas (tr) de la tabla HTML. 2. Identifica el 6° elemento por índice (no por coordenadas fijas). 3. Hace clic en el número de radicación (hipervínculo) de esa fila. 4. WaitForElement espera la carga del detalle del proceso. |
| Resultado Esperado | Se abre la pantalla 'DETALLE DEL PROCESO' correspondiente al 6° resultado. Log registra [INFO] 'Radicación accedida: {número}'. La selección es dinámica (falla si se usa selector por posición absoluta). |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-004: Descarga del Documento .doc y Renombrado

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-004 |
| Módulo / Fase | Fase 4 — Descarga: Obtención del documento y gestión de archivo |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Precondiciones | TC-003 PASS. Pantalla de detalle del proceso visible. |
| Pasos de Ejecución | 1. Bot identifica y hace clic en el botón 'Descargar DOC'. 2. Espera a que el archivo aparezca en /temp (WaitForFile). 3. Verifica que el archivo exista y sea > 0 KB. 4. Renombra el archivo a: detalle_proceso_{strNombreConsultar}_{fecha}.doc. |
| Resultado Esperado | Archivo presente en /temp con nombre correcto, tamaño > 0 KB y extensión .doc. Log registra [INFO] 'Documento descargado: {ruta_archivo}'. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-005: Envío de Correo de Salida con Documento Adjunto

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-005 |
| Módulo / Fase | Fase 5 — Envío: Redacción y despacho del correo de salida |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Precondiciones | TC-004 PASS. Archivo .doc disponible en /temp. SMTP configurado. |
| Pasos de Ejecución | 1. Bot redacta correo a jhrey@tcc.com.co. 2. Asunto parametrizado: '[RPA] Detalle Proceso - {strNombreConsultar} - {dtFechaEjecucion}'. 3. Cuerpo incluye: nombre, URL del proceso y fecha. 4. Adjunta el archivo .doc de /temp. 5. Envía el correo vía SMTP. |
| Resultado Esperado | Correo recibido en jhrey@tcc.com.co con asunto correcto, cuerpo completo y adjunto .doc no corrompido. Log registra [INFO] 'Correo enviado exitosamente a: jhrey@tcc.com.co'. Correlation ID visible en logs. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

## V.2 Pruebas de Excepciones de Negocio (BRE)

TC-006: BRE-01 — Correo sin Nombre Válido

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-006 |
| Excepción | BRE-01: Formato de correo inválido / Nombre no detectado |
| Prioridad | ALTA |
| Datos de Prueba | DP-02: Correo con cuerpo 'Por favor verificar el estado.' (sin nombre identificable). |
| Resultado Esperado | strNombreConsultar = Nulo. Bot registra [WARN] 'BRE-01: Nombre no detectado en correo {asunto}'. Correo marcado/movido a carpeta 'No procesados'. Notificación enviada al remitente. Bot NO intenta navegar al portal judicial. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-007: BRE-02 — Menos de 6 Resultados en Consulta

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-007 |
| Excepción | BRE-02: Resultados insuficientes — intConteoFilas < 6 |
| Prioridad | ALTA |
| Datos de Prueba | DP-03: Nombre de persona con 0–5 registros en la Rama Judicial. |
| Resultado Esperado | intConteoFilas < 6. Bot registra [WARN] 'BRE-02: Resultados insuficientes ({n} encontrados)'. Correo de notificación enviado a jhrey@tcc.com.co indicando la situación. Bot NO intenta acceder al 6° resultado. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-008: BRE-03 — Registro 6° sin Botón 'Descargar DOC'

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-008 |
| Excepción | BRE-03: Elemento UI 'Descargar DOC' ausente en la pantalla de detalle |
| Prioridad | MEDIA |
| Datos de Prueba | Nombre cuyo 6° resultado no presenta el botón de descarga (verificar en portal). |
| Resultado Esperado | Bot captura screenshot de la pantalla de detalle sin botón. Registra [WARN] 'BRE-03: Botón descarga ausente'. Correo enviado a jhrey@tcc.com.co con el screenshot adjunto. Bot cierra el registro limpiamente. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

## V.3 Pruebas de Errores de Sistema

TC-009: Timeout / Fallo de Carga del Portal de la Rama Judicial

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-009 |
| Tipo de Error | Error de Sistema: Fallo de carga web / Timeout Rama Judicial |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Datos de Prueba | DP-04: Desconectar la red o usar URL inválida para simular timeout de 30 segundos. |
| Resultado Esperado | Bot ejecuta hasta 3 reintentos (cierra Chrome, espera 10 seg, reabre). Tras el tercer fallo: registra [ERROR] con corrElationId, toma screenshot /screenshots/system_error_{fecha}.png y envía alerta a jhrey@tcc.com.co. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-010: Fallo de Conexión IMAP/SMTP

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-010 |
| Tipo de Error | Error de Sistema: Fallo de autenticación o conexión al servidor de correo |
| Prioridad | ALTA |
| Datos de Prueba | Credencial de correo inválida en Credential Manager (contraseña incorrecta). |
| Resultado Esperado | Bot reintenta la conexión 3 veces. Tras 3 fallos: registra [ERROR] 'Fallo IMAP/SMTP tras 3 intentos'. Bot detiene su ejecución de forma controlada. No queda proceso colgado ni ventana abierta. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-011: Descarga Interrumpida — Archivo 0 KB o Inexistente

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-011 |
| Tipo de Error | Error de Sistema: Descarga interrumpida o archivo bloqueado por el SO |
| Prioridad | ALTA |
| Datos de Prueba | Simular desconexión de red durante la descarga o crear archivo .doc de 0 KB manualmente en /temp. |
| Resultado Esperado | Bot detecta archivo < 1 KB o ausente. Elimina el temporal, recarga la página de detalle y reintenta la descarga (máx. 2 reintentos). Si persiste: registra [ERROR], captura screenshot y envía alerta. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

## V.4 Pruebas de Calidad Técnica

TC-012: Verificación de Logging Estructurado y Correlation ID

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-012 |
| Módulo | Transversal — Observabilidad y Trazabilidad |
| Prioridad | ALTA |
| Pasos | 1. Ejecutar Happy Path completo (TC-001 a TC-005). 2. Abrir /logs/log_transaccional_{Fecha}.txt. 3. Verificar estructura de cada línea. |
| Resultado Esperado | Cada entrada de log contiene: [TIMESTAMP] [NIVEL] [corrElationId] Mensaje. Niveles usados: [INFO] para flujo normal, [WARN] para BRE, [ERROR] para System Exception. Correlation ID es el mismo a lo largo de toda la ejecución. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

TC-013: Verificación de Seguridad — Zero Trust (Sin Hardcode)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID del Caso | TC-013 |
| Módulo | Seguridad — Política Zero Trust |
| Prioridad | CRÍTICA |
| Pasos | 1. Inspeccionar el código fuente del bot (archivos .rocketbot / JSON del flujo). 2. Buscar contraseñas, tokens, rutas absolutas hardcoded, direcciones de correo fijas en variables de código. 3. Verificar que todas las credenciales se lean desde Credential Manager de Windows. |
| Resultado Esperado | CERO secretos en el código fuente. Todas las credenciales referenciadas a variables de entorno o Credential Manager. Rutas de carpetas parametrizadas desde config (no absolutas). Correos de destino en tabla/archivo de configuración, no en el código. |
| Resultado Obtenido |  |
| Estado | PENDIENTE |
| Ejecutado por |  |
| Fecha de Ejecución |  |

# VI. Resumen de Casos de Prueba

| ID | Nombre del Caso | Módulo | Prioridad | Tipo | ¿Obligatorio? | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Extracción de nombre desde correo | Fase 1 | CRÍTICA | Happy Path | SÍ | Pendiente |
| TC-002 | Navegación y filtros en Rama Judicial | Fase 2 | CRÍTICA | Happy Path | SÍ | Pendiente |
| TC-003 | Identificación y clic en 6° resultado | Fase 3 | CRÍTICA | Happy Path | SÍ | Pendiente |
| TC-004 | Descarga y renombrado del .doc | Fase 4 | CRÍTICA | Happy Path | SÍ | Pendiente |
| TC-005 | Envío de correo con adjunto | Fase 5 | CRÍTICA | Happy Path | SÍ | Pendiente |
| TC-006 | BRE-01: Correo sin nombre válido | BRE | ALTA | Excepción | SÍ | Pendiente |
| TC-007 | BRE-02: < 6 resultados | BRE | ALTA | Excepción | SÍ | Pendiente |
| TC-008 | BRE-03: Sin botón Descargar DOC | BRE | MEDIA | Excepción | SÍ | Pendiente |
| TC-009 | Timeout portal Rama Judicial | Sistema | CRÍTICA | Error Sist. | SÍ | Pendiente |
| TC-010 | Fallo IMAP/SMTP | Sistema | ALTA | Error Sist. | SÍ | Pendiente |
| TC-011 | Descarga corrupta/0 KB | Sistema | ALTA | Error Sist. | SÍ | Pendiente |
| TC-012 | Logging estructurado y Correlation ID | Transversal | ALTA | Calidad Téc. | SÍ | Pendiente |
| TC-013 | Seguridad — Sin valores hardcoded | Seguridad | CRÍTICA | Calidad Téc. | SÍ | Pendiente |

Total: 13 casos de prueba — 5 Happy Path | 3 BRE | 3 Errores de Sistema | 2 Calidad Técnica

# VII. Gestión de Defectos

## VII.1 Clasificación de Severidad

| Nivel | Severidad | Criterio | SLA de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | CRÍTICA | El bot no ejecuta el flujo principal o produce resultado incorrecto en Happy Path. | Antes de la entrega |
| S2 | ALTA | Una excepción de negocio o de sistema no se maneja correctamente. | Antes de la demo |
| S3 | MEDIA | Comportamiento incorrecto en escenarios no críticos. Log incompleto. | Post-demo (mejora) |
| S4 | BAJA | Defectos estéticos, mejoras de naming convention o comentarios de código. | Backlog |

## VII.2 Registro de Defectos Identificados

| ID | TC Origen | Descripción | Pasos para Reproducir | Severidad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 |  |  |  |  |  |  |
| DEF-002 |  |  |  |  |  |  |
| DEF-003 |  |  |  |  |  |  |

# VIII. Riesgos del Plan de Pruebas

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambio en la UI del portal de la Rama Judicial durante la ventana de pruebas. | MEDIA | ALTO | Uso de Xpath dinámicos y atributos semánticos. Re-mapeo de selectores en < 1 hora. |
| R-02 | Ausencia de datos de prueba válidos (nombres con ≥ 6 resultados). | MEDIA | ALTO | Preparar 5+ nombres de prueba verificados previamente en el portal judicial. |
| R-03 | CAPTCHA activado en el portal judicial durante la ejecución. | BAJA | CRÍTICO | Documentado como fuera de alcance. Notificar como System Exception no recuperable. |
| R-04 | Tiempo limitado (3–5 horas) puede impedir cobertura total de escenarios de excepción. | ALTA | MEDIO | Priorizar Happy Path + BRE-01 + BRE-02. Excepciones de sistema en segunda iteración. |
| R-05 | Credenciales IMAP/SMTP desconfiguradas en el entorno de prueba. | BAJA | ALTO | Verificar conectividad de correo como primer paso del EC-03 antes de iniciar pruebas. |

# IX. Aprobaciones y Firmas Finales

Las firmas a continuación certifican que el presente Plan de Pruebas ha sido revisado, aceptado y se autoriza su ejecución:

| Product Owner / Evaluador Técnico — Jairo Humberto Rey Castro Nombre: ____________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ____________________________ | Analista y Arquitecto RPA — Jonathan A. Rincón Ruiz Nombre: ____________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ____________________________ |
| --- | --- |

## IX.1 Observaciones del Evaluador